**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ —**

**ПАНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 12 октября 2023 года №182

**О внесении изменений в постановление №130 от 09.10.2019 года «Об утверждении муниципальной программы «Дорожное хозяйство муниципального образования-Панинское сельское поселение Спасского муниципального района Рязанской области»** **(в редакции постановлений от 11.02.2020 г. №26, от 02.07.2020 г. №115, от 06.11.2020 г. №203, от 22.12.2020 г. №227, от 21.01.2021 г. №6, от 28.01.2021 г. №10, от 17.02.2021 г. №24, от 22.03.2021 г. №54, от 10.09.2021** **№166, от 22.10.2021 г. №199, от 30.12.2021 г. №259, от 25.01.2022 г. №14, от 04.05.2022 г. №87, от 15.08.2022 г. №151, от 17.10.2022 г. №203, от 19.12.2022 г. №254; от 28.12.2022 г. № 263, от 07.03.2023 г. №40, от 21.06.2023 г. №109)**

Рассмотрев проект постановления администрации муниципального образования - Панинское сельское поселение Спасского муниципального района Рязанской области«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования - Панинское сельское поселение Спасского муниципального района Рязанской области № 130 от 09.10.2019 года «Об утверждении муниципальной программы «Дорожное хозяйство муниципального образования - Панинское сельское поселение Спасского муниципального района Рязанской области» администрация муниципального образования - Панинское сельское поселение Спасского муниципального района Рязанской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление от 09.10.2019 года №130 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожное хозяйство муниципального образования-Панинское сельское поселение Спасского муниципального района Рязанской области» изменения и изложить в редакции согласно приложению №1.
2. Опубликовать настоящее постановление в средстве массовой информации «Информационный бюллетень муниципального образования- Панинское сельское поселение Спасского муниципального района Рязанской области»
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования-

Панинское сельское поселение

Спасского муниципального района

Рязанской области Н.П. Чернецова

«Приложение №1 к постановлению

администрации муниципального образования –

Панинское сельское поселение

Спасского муниципального района

Рязанской области

от 12.10.2023 г. №182

Приложение №2 к постановлению

администрации муниципального образования –

Панинское сельское поселение

Спасского муниципального района

Рязанской области

от 09.10.2019 г. № 130

**Раздел 1. Паспорт муниципальной программы муниципального образования – Панинское сельское поселение Спасского муниципального района Рязанской области**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  Программы | Муниципальная программа «Дорожное хозяйство муниципального образования — Панинское сельское поселение Спасского муниципального района Рязанской области» (далее - Программа). |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация муниципального образования - Панинское сельское поселение Спасского муниципального района Рязанской области |
| Главные распорядители бюджетных средств (далее ГРБС) | Администрация муниципального образования - Панинское сельское поселение Спасского муниципального района Рязанской области |
| Исполнители  Программы | Администрация муниципального образования - Панинского сельское поселение Спасского муниципального района Рязанской области |
| Срок реализации Программы | Срок реализации Программы 2020-2026 годы  Этап II: 2022-2026 годы |
| Цель (цели) Программы | Содействие экономическому росту, укрепление единого экономического пространства, удовлетворение потребности населения и государства в перевозках по автомобильным дорогам общего пользования на территории муниципального образования - Панинское сельское поселение Спасского муниципального района Рязанской области (далее Панинское сельское поселение), улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния, повышение безопасности дорожного движения, создание необходимых условий для реализации конституционных прав населения Панинского сельского поселения |
| Перечень подпрограмм |  |
| Перечень ведомственных проектов, реализуемых в рамках Программы |  |
| Финансовое обеспечение (далее-ФО) Программы | Объем средств на реализацию Программы составляет 17 227,42773\* тыс. руб., в том числе:  2022 г. – 2 565,53877 тыс. руб.;  2023 г. – 9 711,58900\* тыс. руб.;  2024 г. – 1 595,23838 тыс. руб.;  2025 г. – 1 677,53079 тыс. руб.;  2026 г. – 1 677,53079 тыс. руб.  Из них:  - средства дорожного фонда муниципального образования -Панинское сельское поселение Спасского муниципального района Рязанской области, денежные средства всего в сумме 9 376,58209 тыс. руб., в том числе:  2022 г. – 2 531,49768 тыс. руб.;  2023 г. – 1 894,78445 тыс. руб.;  2024 г. – 1 595,23838 тыс. руб.;  2025 г. – 1 677,53079 тыс. руб.;  2026 г. – 1 677,53079 тыс. руб.;  - средства бюджета муниципального образования -Панинское сельское поселение Спасского муниципального района Рязанской области в сумме 34,04109 тыс. руб., в том числе:  2022 год – 34,04109 тыс. руб.;  2023 г.- 0,00 тыс. руб.;  2024 г. – 0,00 тыс. руб.;  2025 г. – 0,00 тыс. руб.;  2026 г. – 0,00 тыс. руб.;  - инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений в сумме 103,05399\* тыс. рублей, в том числе по годам:  2022 год – 0,00 тыс. руб.;  2023 год – 103,05399\* тыс. руб.;  2024 год – 0,00 тыс. руб.;  2025 год – 0,00 тыс. руб.;  2026 год – 0,00 тыс. руб.;  - средства областного бюджета всего в сумме 7 713,75056\* тыс. руб., в том числе:  2022 г. – 0,00 тыс. руб.;  2023 г. – 7 713,75056\* тыс. руб.;  2024 г. – 0,00 тыс. руб.;  2025 г. – 0,00 тыс. руб.;  2026 г. – 0,00 тыс. руб. |

\*) средства областного бюджета и инициативные платежи носят прогнозный характер

**Раздел 2. Характеристика сферы реализации Программы**

Развитие транспортной системы в настоящее время является необходимым условием экономического роста и улучшения качества жизни населения на территории Панинского сельского поселения. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог, обеспечивающих связь между населенными пунктами Панинского сельского поселения, а также с дорожной сетью сопредельных муниципальных образований, во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста муниципального образования, улучшения условий для предпринимательской деятельности и повышения качества жизни населения.

В Панинском сельском поселении некоторые населенные пункты не обеспечены нормальными подъездными дорогами и в весенние и осенние периоды к части населенных пунктов затруднено транспортное сообщение.

Настоящая Программа предусматривает реализацию мероприятий, связанных с содержанием и приведением в нормативное состояние действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также повышения безопасности дорожного движения.

**Раздел 3. Финансовое обеспечение Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN  пп | Наименование | Источник ФО | Объем ФО по годам (тыс. руб.) | | | | | |
| всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Всего по ведомственным проектам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Всего по комплексам процессных мероприятий | Средства дорожного фонда МО - Панинское сельское поселение | 9376,58209 | 2531,49768 | 1 894,78445 | 1595,23838 | 1677,53079 | 1677,53079 |
| Средства бюджета муниципального образования-Панинское сельское поселение Спасского муниципального района Рязанской области | 34,04109 | 34,04109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Инициативные платежи | 103,05399\* | 0,00 | 103,05399\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства областного бюджета | 7713,75056\* | 0,00 | 7713,75056\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Программе | |  | 17227,42773\* | 2565,53877 | 9711,58900\* | 1595,23838 | 1677,53079 | 1677,53079 |
| в том числе ГРБС | |  | 17227,42773\* | 2565,53877 | 9711,58900\* | 1595,23838 | 1677,53079 | 1677,53079 |

**Раздел 4. Порядок представления информации об исполнении Программы**

Общий контроль за исполнением Программы и контроль текущих мероприятий Программы осуществляет глава поселения.

Главный специалист поселения представляет главе поселения ежеквартально и по итогам года информацию, которая должна содержать:

- общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования и программным мероприятиям;

- соответствие лимитов финансирования, указанных в паспорте Программы, фактическому финансированию в отчетном году;

- результаты выполнения мероприятий Программы в целом и текущем году в достижении поставленных задач;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;

- меры по повышению эффективности реализации Программы, предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения программных целей.

**Раздел 5. Сведения о Программе**

1. Цель Программы: развитие современной, эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей снижение транспортных издержек; обеспечение доступности дорог и тротуаров для транспортных средств и граждан в любое время года; обеспечение безопасности дорожного движения.

2. Срок и этапы реализации Программы: срок реализации Программы 2020 – 2026 годы, этап II: 2022-2026 годы.

3. Показатели Программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN  пп | Наименование | Ед. изм. | Значение по годам | | | | | |
| базовый год:  2020 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Обеспечение круглогодичного содержания сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | км | 40,967 | 40,967 | 40,967 | 40,967 | 40,967 | 40,967 |
| 2 | Содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Спасского муниципального района | км | 4,011 | 4,011 | 4,011 | 4,011 | 4,011 | 4,011 |

4. Результаты структурных элементов Программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN  пп | Наименование | Ед. изм. | Значение по годам | | | | | |
| базовый год: 2020 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Ведомственные проекты |  | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача 1  Развитие и поддержание современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей комфортное проживание и безопасное движение граждан и автотранспорта на территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | км | 40,967 | 40,967 | 40,967 | 40,967 | 40,967 | 40,967 |
| 2.1.2 | Содержание автомобильных дорог местного значения Спасского муниципального района | км | 4,011 | 4,011 | 4,011 | 4,011 | 4,011 | 4,011 |
| 2.1.3 | Ремонт автомобильной дороги по адресу: Рязанская область, Спасский район, с.Панино, ул.Заречная-1, протяженность 556 м | км | 0,000 | 0,000 | 0,556 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.4 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Выселки в с. Ярустово Спасского района Рязанской области | км | 0,000 | 0,000 | 0,499 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

5. Перечень мероприятий Программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN пп | Наименование | ГРБС | Исполнители | Источник ФО | КБК | Объем ФО по годам (тыс. руб.) | | | | | |
| всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Ведомственные проекты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по ведомственным проектам | | | |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий | Администрация Панинского сельского поселения | Администрация Панинского сельского поселения | Средства дорожного фонда МО - Панинское сельское поселение |  | 9376,58209 | 2531,49768 | 1894,78445 | 1595,23838 | 1677,53079 | 1677,53079 |
| Средства бюджета муниципального образования-Панинское сельское поселение Спасского муниципального района Рязанской области | 34,04109 | 34,04109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Инициативные платежи |  | 103,05399\* | 0,00 | 103,05399\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства областного бюджета |  | 7713,75056\* | 0,00 | 7713,75056\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Задача 1 Развитие и поддержание современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей комфортное проживание и безопасное движение граждан и автотранспорта на территории | Администрация Панинского сельского поселения | Администрация Панинского сельского поселения | Средства дорожного фонда МО - Панинское сельское поселение | 01 | 9376,58209 | 2531,49768 | 1894,78445 | 1595,23838 | 1677,53079 | 1677,53079 |
| Средства бюджета муниципального образования-Панинское сельское поселение Спасского муниципального района Рязанской области | 34,04109 | 34,04109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Инициативные платежи | 103,05399\* | 0,00 | 103,05399\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства областного бюджета | 7713,75056\* | 0,00 | 7713,75056\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | Администрация Панинского сельского поселения | Администрация Панинского сельского поселения | Средства дорожного фонда МО - Панинское сельское поселение |  | 8228,15888 | 1883,03978 | 1394,81914 | 1595,23838 | 1677,53079 | 1677,53079 |
| Средства бюджета муниципального образования-Панинское сельское поселение Спасского муниципального района Рязанской области | 34,04109 | 34,04109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Содержание автомобильных дорог местного значения Спасского муниципального района | Администрация Панинского сельского поселения | Администрация Панинского сельского поселения | Средства дорожного фонда МО - Панинское сельское поселение |  | 844,9579 | 648,4579 | 196,5000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | Ремонт автомобильной дороги по адресу: Рязанская область, Спасский район, с.Панино, ул.Заречная-1, протяженность 556 м\*\* | Администрация Панинского сельского поселения | Администрация Панинского сельского поселения | Средства дорожного фонда МО - Панинское сельское поселение |  | 148,88433 | 0,00 | 148,88433 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства областного бюджета | 6940,84567 | 0,00 | 6940,84567 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Выселки в с. Ярустово Спасского района Рязанской области \*\*\* | Администрация Панинского сельского поселения | Администрация Панинского сельского поселения | Средства дорожного фонда МО - Панинское сельское поселение |  | 154,58098 | 0,00 | 154,58098 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Инициативные платежи | 103,05399\* | 0,00 | 103,05399\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства областного бюджета | 772,90489\* | 0,00 | 772,90489\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по комплексу процессных мероприятий | | | |  |  | 17227,42773\* | 2565,53877 | 9711,58900\* | 1595,23838 | 1677,53079 | 1677,53079 |
| Итого по Программе | | | |  |  | 17227,42773\* | 2565,53877 | 9711,58900\* | 1595,23838 | 1677,53079 | 1677,53079 |

\*) средства областного бюджета и инициативные платежи носят прогнозный характер

\*\*) Софинансирование мероприятия по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и

искусственных сооружений на них, осуществляемых в рамках реализации подпрограммы 1 «Дорожное хозяйство» государственной программы Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт»

\*\*\*) Софинансирование на реализацию проекта местных инициатив, осуществляемых в рамках реализации мероприятия, предусмотренного подпунктом 3.1.1 раздела 5 «Перечень мероприятий подпрограммы» подпрограммы 5 «Поддержка местных (муниципальных) инициатив и участия населения в осуществлении местного самоуправления на территории Рязанской области» государственной программы Рязанской области «Развитие местного самоуправления и гражданского общества»

6. Механизм финансирования мероприятий Программы: Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств дорожного фонда поселения, средств бюджета муниципального образования-Панинское сельское поселение Спасского муниципального района Рязанской области, средств областного бюджета и инициативных платежей. Объемы финансирования программных мероприятий носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджета на очередной год.